## Slide 1: PRICE S
INg jose misael burruel
Ing eduardo alfonso huerta

## Slide 2
El modelo PRICE-S fue originalmente desarrollado en el RCA(Radio Corporation of America) para su uso interno en proyectos como por ejemplo algunos de los que eran parte del programa espacial Apollo. Fue hecho público en 1977 como un modelo propietario y fue usado para la estimación en numerosos proyectos del US DoD, la NASA y otros organismos gubernamentales.

## Slide 3
Las ecuaciones del modelo no se hicieron públicas, aunque algunos de los algoritmos centrales del modelo fueron publicados. La herramienta se hizo popular y en la actualidad es comercializada por PRICE Systems. El modelo consiste en tres subsistemas que permiten la estimación de costos y plazos para el desarrollo de sistemas de ordenadores.

## Slide 4
Estos tres submodelos son:
El submodelo de adquisición. Este submodelo pronostica costes y plazos. El modelo cubre el desarrollo de todos los tipos de software, incluyendo sistemas de negocios, comunicaciones, comando y control etc…
El submodelo de tamaño. Este submodelo facilita la estimación del tamaño del software a desarrollar. El tamaño puede estimarse en líneas de código, puntos función o POPs (Predictive Object Points), para desarrollos orientados a objetos.
El submodelo de coste del ciclo de vida. Este submodelo se emplea para la estimación del coste de la fase de mantenimiento del software.

## Slide 5: Knowlegde Plan

## Slide 6: Introducción
No existe una forma simple de calcular el esfuerzo requerido para desarrollar un proyecto de software.
Las estimaciones iniciales se hacen bajo la base de la definición de requisitos que el cliente provee a un alto nivel (funcionalidades o pantallas).

## Slide 7: SPR(Software Productivity Research) Knowlegde Plan
Es una herramienta de software diseñada para ayudar a la planeación de proyectos.
A través de ésta se puede dimensionar efectivamente el tamaño de los proyectos, así como estimar el trabajo, recursos, calendario y defectos.
Incluso se puede evaluar las fortalezas y debilidades para determinar su impacto sobre la calidad y productividad

## Slide 8: Los pasos típicos en una estimación son:
Análisis de los requisitos.
Predicción del tamaño.
Descripción de las Actividades
Estimación de fallas potenciales y métodos de eliminación de defectos en el software.
Estimación de requisitos del personal.
Ajuste de suposiciones basadas en capacidades y experiencia.
Estimación del esfuerzo y fechas límite.
Estimación de costos del desarrollo.
Estimación de costos de mantenimiento y mejora.

## Slide 9: Mide 3 variables
costo
calidad
calendario de actividades
Además no requiere un conocimiento experto sobre qué puntos de función de software se refieren a la productividad del programador.

## Slide 10: Knowlegde Plan
Definición:
Permite a los usuarios planear nuevos proyectos, darles mantenimiento o mejorarlos, basados en el esfuerzo, el calendario las dependencias, recursos necesarios y las predicciones de defecto.
Es una herramienta de estimación de software totalmente personalizable.
Que recopila la información de mas de 6700 proyectos de software para llevar a los lideres de proyecto a través de un ambiente intuitivo de planeación, para manejar pequeños o grandes proyectos de software

## Slide 11: Sus atributos son:
Facilidad de uso
Poder de flexibilidad
Herramientas de estimación

## Slide 12: Knowledge Plan
Con su interfaz limpia y eficaz con Microsoft Project y características innovadoras , tales como asistentes y el tamaño del proyecto por analogía , KnowledgePLAN ofrece a la industria una herramienta que garantiza la entrega oportuna de la calidad del software .

## Slide 13: Referencias
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/10977/fichero/Memoria%252F2.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=UJ2I8SGhzFYC&pg=PT473&lpg=PT473&dq=SPR+Knowledgeplan&source=bl&ots=D1XrFWDsn2&sig=ACfU3U1E4QyW4-Qp07Jtl48x3ja0dv1rdw&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjY7sKZvJXoAhVFX60KHaKDCN4Q6AEwBnoECAcQAQ#v=onepage&q=SPR%20Knowledgeplan&f=false